МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ИТАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИТАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2022г.	№ 7

с. Итатка

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Итатского сельского поселения в 2022 году

В целях заблаговременной и организованной подготовки к пропуску весенних паводковых вод, снижения экономического ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Возложить обязанности противопаводковой комиссии на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Итатское сельское поселение».

- Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2022 года в муниципальном образовании «Итатское сельское поселение» согласно приложению.

- Представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район» (через отдел по ГО и ЧС) план мероприятий по подготовке поселения к пропуску весенних паводковых вод в 2022 году.

- Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Итатское сельское поселение» осуществлять контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, по привлечению материальных и технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и координацию деятельности оперативно-хозяйственной комиссии в поселении.

- Управляющему делами опубликовать настоящее постановление через печатное издание информационный бюллетень Итатского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения

(Глава Администрации)                                                                        В.Ю. Бебек

Максимкина И.П.

959-323

Приложение

к Постановлению Главы поселения

(Главы Администрации)

от 22.03.2022г. № 7

ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2022 года в  муниципальном образовании «Итатское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принять нормативные правовые акты о мероприятиях по организационному пропуску паводковых вод на территории поселения в 2022 году: -разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод; | До 15 февраля | Порошина С.М. |
| 2. | Провести работы по обследованию и укреплению гидротехнических сооружений, мостов. Проверить техническое состояние труб на автомобильных дорогах и организовать их очистку от накопившегося мусора, провести обследование мостов гидротехнических сооружений. Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод | До 20 марта | Максимкина И.П. |
| 3. | Проверить системы оповещения населения, составить акты проверки. | До 27 февраля | Максимкина И.П. |
| 4. | Организовать работы по очистке крыш домов, административных зданий и прилегающих территорий от снега и наледи, водоотведению талых вод. | До 25 марта | Максимкина И.П. |
| 5. | Привести в готовность имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы, помпы) | До 27 февраля | Удалых П.А. Мишкой Ю.И. |
| 6. | Создать оперативный резерв ГСМ, строительных материалов (песок, гравий, щебень, ПГС), финансовых средств на первоочередные противопаводковые мероприятия. | До 26 февраля | Коваль Т.А. |