МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ИТАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИТАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2011г.	№ 11

с. Итатка

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Итатского сельского поселения в 2011 году

В целях заблаговременной и организованной подготовки к пропуску весенних паводковых вод, снижения экономического ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Возложить обязанности противопаводковой комиссии на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Итатское сельское поселение».

- Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2011года в муниципальном образовании «Итатское сельское поселение» согласно приложению.

- Представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район» (через отдел по ГО и ЧС) план мероприятий по подготовке поселения к пропуску весенних паводковых вод в 2011 году.

- Рекомендовать директору ООО «Жилищная Компания Томского района» А.Л. Ющенко выполнить мероприятия согласно плану мероприятий поселения (по согласованию).

- Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Итатское сельское поселение» осуществлять контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, по привлечению материальных и технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и координацию деятельности оперативно-хозяйственной комиссии в поселении.

- Управляющему делами опубликовать настоящее постановление через информационный бюллетень Итатского сельского поселения и разместить на официальном сайте поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения

(Глава Администрации)                                                                          В.Ю.Бебек

Т.Б. Ултсун

959323

Приложение

к Постановлению Главы поселения

(Главы Администрации)

от «_____»____________ № ______

ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2011 года в  муниципальном образовании «Итатское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проводить внеочередные заседания комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности по вопросу: «О ходе подготовки к пропуску паводковых вод на 2011г. на территории Итатского сельского поселения». | по мере необходимости | Председатель КЧС |
| 2. | Составить график дежурства руководящего состава для контроля и оперативного сбора и доведения информации до КЧС поселения о ходе пропуска паводковых вод | до начала интенсивного таяния снега | А.Г. Телицына |
| 3. | Организовать работу по очистке крыш зданий от снега и наледи | март | Руководители предприятий всех форм собственности (по согласованию) |
| 4. | Подготовить к устойчивому функционированию в паводковый период систем водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений | до 30 марта | ЗАО «Восточная Инвестиционная Газовая Компания» (по согласованию) |
| 5. | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы и т. д.) | до 30 марта | ООО «Жилищная Компания Томского района» (по согласованию) Т.Б. Ултсун |
| 6. | Подготовить к работе и опробовать резервные дизельные электрические станции | до начала интенсивного таяния снега | ЗАО «Восточная Инвестиционная Газовая Компания» (по согласованию) |
| 7. | Определить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод. Заключить договоры на привлечение дополнительных сил. | до 08 апреля | Т.А. Репина ООО «Жилищная Компания Томского района» (по согласованию) ООО «Итатская лесопромышленная компания» (по согласованию) ООО «Итатское» (по согласованию) ИП Рукис Г.В. (по согласованию) |
| 8. | Уточнить перечень жилых домов и производственных помещений, попадающих в зону подтопления. | до 08 апреля | Специалисты администрации, депутаты поселения по закрепленным микрорайонам (по согласованию) |
| 9. | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива на первоочередные противопаводковые мероприятия | до 08 апреля | ООО «Жилищная Компания Томского района» (по согласованию) ООО «Итатская лесопромышленная компания» (по согласованию) ООО «Итатское» (по согласованию) ИП Рукис Г.В. (по согласованию) |
| 10. | Обеспечить информирование населения о подготовке, выполнении противопаводковых мероприятий и ходе пропуска паводковых вод в информационном бюллетене | апрель-июнь | А.Г. Телицына |
| 11. | Привести в готовность медицинский персонал поселения для проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления. | до 08 апреля | Заведующие ФАП (по согласованию) |
| 12. | Уточнить перечень линий электропередач кабельных линий в участках подтопления, обеспечить их защиту от подмыва. Предусмотреть их резервирование на случай выхода из строя. | постоянно | ЦЭС Малиновского РЭС – электромонтеры Г.Д. Дылевский, В.И. Соболев (по согласованию) |
| 13. | Провести необходимые работы по очистке и регулировке водопропускных сооружений. | до начала интенсивного таяния снега | Т.Б. Ултсун |
| 14. | Провести информирование населения о необходимости страхования имущества от непредвиденных ситуаций, в том числе ущерба от половодья, через предприятия, учреждения всех форм собственности, собрания жителей с. Итатка и с. Томское | Март-апрель | руководители, специалисты администрации Телицына А.Г. Бакланова Т.Н. Порошина С. М. |