МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ИТАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИТАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02. 2010г.	№ 4

с. Итатка

О мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории Итатского

сельского поселения в 2010 году

В соответствии с Протоколом заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 26.12.2009г. № 21, в целях заблаговременной и организованной подготовки к пропуску весенних паводковых вод, снижения экономического ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Возложить обязанности противопаводковой комиссии на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Итатское сельское поселение».

- Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2010года в муниципальном образовании «Итатское сельское поселение» согласно приложению.

- Рекомендовать директору ООО «Жилищная Компания Томского района» А.Л. Ющенко, участковому уполномоченному Томского РОВД С.М. Осипчуку, начальнику пожарной части А.В. Воронову выполнить мероприятия согласно плану мероприятий поселения в части, их касающейся.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения

(Глава Администрации)                                                                          В.Ю.Бебек

Т.Б. Ултсун

95 93 23

Приложение

к Постановлению

Администрации Итатского

Сельского поселения

от  11.02.2010г. №  4

ПЛАН

Мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2010 года в  муниципальном образовании «Итатское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составить график дежурства руководящего состава для контроля и оперативного сбора и доведения информации до КЧС поселения о ходе пропуска паводковых вод | до начала интенсивного таяния снега | А.Г. Телицына |
| 2. | Организовать работу по очистке крыш зданий от снега и наледи | февраль | Руководители предприятий всех форм собственности (по согласованию) |
| 3. | Подготовить к устойчивому функционированию в паводковый период систем водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений | до 30 марта | ЗАО «Восточная Инвестиционная Газовая Компания» (по согласованию) |
| 4. | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы и т. д.) | до 30 марта | ООО «Жилищная Компания Томского района» (по согласованию) Т.Б. Ултсун |
| 5. | Подготовить к работе и опробовать резервные дизельные электрические станции | до начала интенсивного таяния снега | ЗАО «Восточная Инвестиционная Газовая Компания» (по согласованию) |
| 6. | Определить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод. Заключить договоры на привлечение дополнительных сил. | до 08 апреля | Т.А. Репина ООО «Жилищная Компания Томского района» (по согласованию) ООО «Итатская лесопромышленная компания» (по согласованию) ООО «Итатское» (по согласованию) |
| 7. | Уточнить перечень жилых домов и производственных помещений, попадающих в зону подтопления. | до 08 апреля | Специалисты администрации, депутаты поселения по закрепленным микрорайонам (по согласованию) |
| 8. | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива на первоочередные противопаводковые мероприятия | до 08 апреля | ООО «Жилищная Компания Томского района» (по согласованию) ООО «Итатская лесопромышленная компания» (по согласованию) ООО «Итатское» |
| 9. | Обеспечить информирование населения о подготовке, выполнении противопаводковых мероприятий и ходе пропуска паводковых вод в информационном бюллетене | апрель-июнь | С. М. Порошина |
| 10. | Привести в готовность медицинский персонал поселения для проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления. | до 08 апреля | Заведующие ФАП (по согласованию) |
| 11. | Обеспечить соблюдение правопорядка в зонах возможного затопления (подтопления). | постоянно | Участковый уполномоченный инспектор Томского РОВД С..М. Осипчук (по согласованию) |
| 12. | Обеспечить пожарную безопасность в зонах возможного затопления (подтопления). постоянно | постоянно | Начальник пожарной части А.В. Воронов (по согласованию) |
| 13. | Уточнить перечень линий электропередач кабельных линий в участках подтопления, обеспечить их защиту от подмыва. Предусмотреть их резервирование на случай выхода из строя. | постоянно | ЦЭС Малиновского РЭС – электромонтеры Г.Д. Дылевский, В.И. Соболев (по согласованию) |
| 14. | Проводить заседание комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности по вопросу: «о ходе подготовки к пропуску паводковых вод на 2010г. на территории Итатского сельского поселения». | по мере необходимости | Председатель КЧС |
| 15. | Провести необходимые работы по очистке и регулировке водопропускных сооружений. | до начала интенсивного таяния снега | Т.Б. Ултсун |
| 16. | Провести информирование населения о необходимости страхования имущества от непредвиденных ситуаций, в том числе ущерба от половодья, через предприятия, учреждения всех форм собственности, собрания жителей с. Итатка и с. Томское | февраль-март | руководители, специалисты администрации Телицына А.Г. Бакланова Т.Н. Порошина С. М. |