ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Итатское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Итатского сельского поселения

и иной официальной информации

28.02.2025

Издается с 2005 г.					                    № 4     с. Итатка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ИТАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИТАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2025	№ 11

с. Итатка

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Итатского сельского поселения в 2025 году

В целях заблаговременной и организованной подготовки к пропуску весенних паводковых вод, снижения экономического ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Возложить обязанности противопаводковой комиссии на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Итатское сельское поселение».

- Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2025 года в муниципальном образовании «Итатское сельское поселение» согласно приложению.

- Представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район» (через отдел по ГО и ЧС) план мероприятий по подготовке поселения к пропуску весенних паводковых вод в 2025 году.

- Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Итатское сельское поселение» осуществлять контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, по привлечению материальных и технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и координацию деятельности оперативно-хозяйственной комиссии в поселении.

- Управляющему делами опубликовать настоящее постановление через печатное издание информационный бюллетень Итатского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Итатского

сельского поселения	В.Ю. Бебек

Приложение

к Постановлению Главы поселения

от 24.02.2025 № 11

ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2025 года в муниципальном образовании Итатское сельское поселение

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принять нормативные правовые акты о мероприятиях по организационному пропуску паводковых вод на территории поселения в 2025 году: -разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод; | до 24 февраля | Порошина С.М. |
| 2. | Провести работы по обследованию и укреплению гидротехнических сооружений, мостов. Проверить техническое состояние водопропускных труб на автомобильных дорогах и организовать их очистку от накопившегося мусора, провести обследование мостов гидротехнических сооружений. Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод | до 7 марта | Сигарева М.П. |
| 3. | Проверить системы оповещения населения, составить акты проверки. | до 28 февраля | Сигарева М.П. |
| 4. | Организовать работы по очистке крыш домов, административных зданий и прилегающих территорий от снега и наледи, водоотведению талых вод. | до 10 марта | Сигарева М.П. |
| 5. | Привести в готовность имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы, помпы) | до 28 февраля | Качкин Н..Н Курнявко В.А. |
| 6. | Создать оперативный резерв ГСМ, строительных материалов (песок, гравий, щебень, ПГС), финансовых средств на первоочередные противопаводковые мероприятия. | до 28 марта | Коваль Т.А. |
| 7 | Подготовить памятки населению по действиям в период паводка. Распространить данные памятки в местах массового пребывания населения (остановки общественного транспорта, магазины, клубы, рынки и т.д.) | до 28 марта | Сигарева М.П. |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ИТАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИТАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» февраля 2025г.	           № 14

с. Итатка

О подготовке муниципального образования Итатское сельское поселение» к пожароопасному сезону в 2025 г.

В целях своевременной подготовки к пожароопасному сезону 2025 года, снижения ущерба от лесных пожаров, своевременного проведения профилактических мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Итатское сельское поселение» в пожароопасный период в 2025 г. согласно приложению.

- Управляющему делами опубликовать настоящее постановление через печатное издание информационный бюллетень Итатского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Итатского сельского поселения: https://itatskoe-r69.gosweb.gosuslugi.ru/

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Итатского

сельского поселения                                                                                     В.Ю. Бебек

Приложение к постановлению

Администрации Итатского

сельского поселения

№ 14 от 28.02.2025

План

организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Итатское сельское поселение» в пожароопасный период в 2025г.

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать на территории поселения добровольные пожарные дружины (формирования) и оснастить территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. | до 30 апреля | Зам председателя КЧС и ПБ Порошина С.М. |
| 2. | Привести в нормативное состояние все источники наружного водоснабжения(искусственные и естественные) и обеспечить условия для забора воды из них | до 1 мая | Сигарева М.П. |
| 3. | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 10 метров по периметру населенных пунктов. | до 15 мая | Сигарева М.П. руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 4. | Рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения и ход подготовки территорий муниципального образования к пожароопасному сезону в лесах. | до 30 апреля | Председатель КЧС Бебек В.Ю. |
| 5. | Привлекать силы и средства для защиты населения и территории муниципального образования «Итатское сельское поселение» через заключение договоров с предприятиями, организациями, в следующем составе: - ИП «Павлов А.Н.» – трактор Т-170; - КФХ «Петросян А.Г.»- трактор ДТ-75; - Поздняков Н.М. –трактор МТ-82; - Гайдуков Д.П.». – трактор МТ-82 | В течение пожароопасного сезона | А.Н. Павлов (по согласованию). А.Г. Петросян (по согласованию) |
| 6. | Организовать работу по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов, вдоль автомобильных и железнодорожных дорог, линий связи и электропередач, сельскохозяйственных угодий, лесничеств с привлечением соответствующих предприятий и организаций, произвести работы по опашке и обваловке вокруг места временного складирования ТБО в окрестностях с. Томское | май-июнь | Председатель КЧС Бебек В.Ю. руководители предприятий (по согласованию) руководители лесничеств (по согласованию) |
| 7. | Создать резервы ГСМ и других материально- технических средств на пожароопасный сезон. | май | Коваль Т.А. |
| 8. | Проводить агитационно-разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах; правил защиты населения и объектов от лесных пожаров, порядок посещения леса в пожароопасный сезон населением | В течение пожароопасного сезона | Специалисты администраци, депутаты поселения (по согласованию) руководители лесничеств (по согласованию) |
| 9. | Обеспечить координацию мероприятий по борьбе с лесными пожарами и сельскохозяйственными палами на территории муниципального образования. | в течение пожароопасного сезона | Председатель КЧС Бебек В.Ю. |